移动端设计方案

技术选型

- 框架：uni-app

- 语法：Vue 3 Composition API

- 目标平台：iOS + Android（一套代码同时生成）

- API 基础地址：https://szhss-community.top/api

需要创建的页面（按优先级排序）

第一批：核心闭环（先做这些，跑通基本流程）

| 页面 | 路径 | 对应 Web 端文件 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | pages/index/index.vue | index.html | 推荐/最新/最热标签切换 + 帖子列表 + 下拉刷新 |
| 登录 | pages/login/login.vue | login.html | 邮箱密码登录 + 记住我 + 多账号切换 |
| 注册 | pages/register/register.vue | register.html | 邮箱注册 + 验证码 + 入站答题 |
| 帖子详情 | pages/detail/detail.vue | post-detail.html | 帖子内容 + 回复列表 + 点赞/收藏 |
| 发帖 | pages/post/post.vue | post.html | Markdown 编辑器 + 图片上传 + 预设标签 |
| 个人主页 | pages/profile/profile.vue | profile.html | 用户信息 + 活跃度日历 + 帖子/回复/收藏 |
| 底部导航 | pages.json 中配置 | - | 首页、自习室、发帖、通知、我的 |

第二批：重要功能

| 页面 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自习室 | pages/study/study.vue | 行政区+个人自习室 + 番茄钟 |
| 圈子列表 | pages/circles/circles.vue | 圈子广场 |
| 圈子详情 | pages/circle-detail/circle-detail.vue | 圈子信息+帖子 |
| 通知 | pages/notifications/notifications.vue | 通知列表 |
| 搜索 | pages/search/search.vue | 多维度搜索 |
| 设置 | pages/settings/settings.vue | 个人资料+隐私 |

第三批：增值功能

| 页面 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 私信列表 | pages/messages/messages.vue | 对话列表 |
| 聊天 | pages/chat/chat.vue | 聊天详情 |
| 关注动态 | pages/feed/feed.vue | 关注用户帖子流 |
| 他人主页 | pages/user-profile/user-profile.vue | 查看其他用户 |

技术要点

- Token 管理：登录成功后把 token 存到 uni.storage，每次请求在 header 中带 Authorization: Bearer token

- API 调用示例：

- uni.request({

- url: 'https://szhss-community.top/api/posts?sort=recommended&page=1&limit=10',

- method: 'GET',

- header: {

- 'Authorization': `Bearer ${uni.getStorageSync('token')}`

- },

- success: (res) => {

- // 处理数据

- }

- });

- 原生导航：使用 uni-app 自带的 navigateTo、switchTab 等 API，侧滑返回、返回键处理等全部自动支持，不需要额外开发。

- 底部导航：在 pages.json 中配置 tabBar，使用原生底部导航栏。

- 下拉刷新：在页面配置中开启 enablePullDownRefresh: true，uni-app 自带，不需要手写。

分工

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| MuSHAN | 后端 API 维护、新接口开发、数据库管理、服务器运维 |
| 你（MING） | uni-app 前端开发、页面交互、API 调用 |

如果你需要新接口（比如某个页面需要的数据现在 API 没有返回），直接告诉 MuSHAN，他会加上。

开发建议

- 先用智能体生成页面框架：把现有的 HTML 代码发给智能体，让它“翻译”成 uni-app 的 Vue 语法。

- 第一批做完就发布内测：不用等所有功能都做完，核心闭环跑通就可以先发布 APK/IPA 内测。

- API 文档：MuSHAN 项目里的 docs/api-reference.md 有全部接口说明，可以参考。